PORTAFOLIO DE TÍTULO — KANCHA

Documento 06 / 10

Épicas

Agrupación de funcionalidades del MVP — Kancha

Estudiante: Lukas Guerrero  |  Ingeniería en Informática  |  Sede Plaza Vespucio

Metodología: Scrumban  |  Fase 1  |  Agosto 2026

# Épicas del Proyecto

Las épicas agrupan grandes bloques de funcionalidad del MVP de Kancha. Cada épica agrupa historias de usuario relacionadas y representa un área de valor para el usuario o el negocio. Se definen 10 épicas para el MVP, cada una con una sola capacidad del producto. La versión entregada en agosto las agrupaba en seis; se dividieron tras la observación recibida en la evaluación de la Fase 1.

## Resumen de épicas

| ID | Nombre de la Épica | Descripción | Competencia | Valor de negocio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Cuentas de usuario | Registro de jugadores con correo, contraseña y disciplina favorita, e inicio de sesión. | C3, C4 | Identidad en la plataforma |
| E2 | Carta de jugador | Perfil tipo "carta de jugador" con historial, disciplina favorita y puntaje de honor. | C3, C4 | Confianza entre desconocidos |
| E3 | Publicación de partidos | Un organizador publica un partido con ubicación, horario, disciplina y cupos faltantes. | C3, C4 | Oferta de partidos |
| E4 | Búsqueda geolocalizada | Mapa interactivo con pines en tiempo real y filtros por disciplina, horario y ubicación. | C3, C4 | Descubrimiento |
| E5 | Postulación a partidos | Un agente libre se postula a un partido con cupos y el organizador confirma su lugar. | C3, C4 | Conversión: cupos completos |
| E6 | Sistema de Honor | Calificaciones mutuas post-partido y cálculo automático del puntaje de honor. | C4 | Diferenciador competitivo |
| E7 | Pago fraccionado | Cobro individual de la parte proporcional del arriendo, con comisión por transacción. | C3, C4 | Sostenibilidad del negocio |
| E8 | Retención por deserción | Retención económica a quien cancela a última hora, para proteger al recinto y al grupo. | C3, C4 | Compromiso de asistencia |
| E9 | Notificaciones | Notificaciones push de cupos disponibles, confirmaciones, recordatorios y alertas de cambios en el partido. | C4 | Retención y engagement |
| E10 | Moderación | Panel de moderación de usuarios, gestión de reportes e incidencias y monitoreo de la plataforma. | C1, C2 | Confiabilidad operativa |

## Detalle de épicas

### E1 — Cuentas de usuario

Objetivo: Permitir que cualquier persona se registre e inicie sesión en Kancha.

Historias principales: HU-01 (Registro)

Criterio de terminado de la épica: Un usuario puede registrarse e iniciar sesión.

### E2 — Carta de jugador

Objetivo: Dar a cada jugador un perfil deportivo visible y confiable dentro de Kancha.

Historias principales: HU-02 (Perfil carta de jugador)

Criterio de terminado de la épica: Un usuario puede visualizar su perfil con puntaje de honor actualizado.

### E3 — Publicación de partidos

Objetivo: Permitir que un organizador que necesita completar cupos publique su partido.

Historias principales: HU-03 (Publicar partido)

Criterio de terminado de la épica: Un organizador puede publicar un partido visible en el mapa.

### E4 — Búsqueda geolocalizada

Objetivo: Mostrar en tiempo real a los agentes libres los partidos con cupos que se juegan cerca.

Historias principales: HU-04 (Buscar en mapa)

Criterio de terminado de la épica: Un agente libre ve en el mapa los partidos con cupos dentro de su radio y puede filtrarlos por disciplina y horario.

### E5 — Postulación a partidos

Objetivo: Conectar a un agente libre con el partido que eligió y asegurar su lugar.

Historias principales: HU-05 (Postularme)

Criterio de terminado de la épica: Un agente libre puede postularse a un partido desde su ubicación y el organizador confirma su cupo.

### E6 — Sistema de Honor

Objetivo: Generar confianza comunitaria mediante un sistema de calificaciones mutuas y puntaje de honor visible en el perfil.

Historias principales: HU-06 (Calificar compañeros), HU-07 (Cálculo automático de puntaje)

Criterio de terminado de la épica: Un usuario puede calificar a sus compañeros post-partido y el sistema actualiza automáticamente el puntaje de honor de cada uno.

### E7 — Pago fraccionado

Objetivo: Garantizar la viabilidad económica del partido cobrando a cada jugador solo su parte del arriendo.

Historias principales: HU-08 (Pago fraccionado)

Criterio de terminado de la épica: El sistema cobra a cada jugador su parte proporcional.

### E8 — Retención por deserción

Objetivo: Garantizar la ocupación del recinto desincentivando las cancelaciones de última hora.

Historias principales: HU-09 (Retención por deserción)

Criterio de terminado de la épica: El sistema aplica retención automática si un jugador cancela dentro de la ventana crítica.

### E9 — Notificaciones

Objetivo: Mantener a los usuarios informados y comprometidos mediante notificaciones oportunas.

Historias principales: HU-10 (Notificación de cupo disponible)

Criterio de terminado de la épica: El usuario recibe una notificación push cuando se publica un partido compatible con su disciplina y ubicación.

### E10 — Moderación

Objetivo: Proveer herramientas de moderación para garantizar la calidad y confiabilidad de la comunidad.

Historias principales: HU-11 (Moderar reportes de usuarios)

Criterio de terminado de la épica: El administrador puede revisar, resolver y registrar reportes de conducta desde el panel de administración.