PORTAFOLIO DE TÍTULO — KANCHA

Documento 09 / 10

Product Backlog Priorizado

MoSCoW + Story Points — Kancha MVP

Estudiante: Lukas Guerrero  |  Ingeniería en Informática  |  Sede Plaza Vespucio

Metodología: Scrumban  |  Fase 1  |  Agosto 2026

# Product Backlog Priorizado

## Metodología de priorización

El backlog se priorizó utilizando el método MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have this time), en conjunto con la estimación en puntos de historia (secuencia de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13) acordada durante la planificación.

## Criterios de priorización MoSCoW

| Nivel MoSCoW | Criterio | Story Points totales |
| --- | --- | --- |
| Must have | Sin estas historias, el flujo principal del MVP no es funcional (walking skeleton). | 32 pts |
| Should have | Refuerzan la propuesta de valor y la sostenibilidad, pero el MVP básico funciona sin ellas. | 15 pts |
| Could have | Mejoras de engagement, deseables si queda capacidad en los sprints. | 3 pts |
| Won't have (esta fase) | Fuera del alcance del MVP; se planifican para releases posteriores. | 5 pts |

## Product Backlog — tabla completa

| # | ID | Historia de Usuario | Épica | MoSCoW | SP | Sprint ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Registro de agente libre | E1 | Must have | 3 | S7 |
| 2 | HU-03 | Publicar partido con cupos incompletos | E3 | Must have | 5 | S7 |
| 3 | HU-04 | Buscar partidos cercanos en el mapa | E4 | Must have | 8 | S8 |
| 4 | HU-05 | Postularme a un partido | E5 | Must have | 3 | S8 |
| 5 | HU-08 | Reserva con pago fraccionado | E7 | Must have | 8 | S9 |
| 6 | HU-06 | Calificar compañeros post-partido | E6 | Must have | 5 | S9 |
| 7 | HU-09 | Retención por deserción | E8 | Should have | 5 | S10 |
| 8 | HU-02 | Perfil tipo carta de jugador | E2 | Should have | 5 | S10 |
| 9 | HU-07 | Cálculo automático de puntaje de honor | E6 | Should have | 5 | S11 |
| 10 | HU-10 | Notificación de cupo disponible | E9 | Could have | 3 | S12 |
| 11 | HU-11 | Moderar reportes de usuarios | E10 | Won't have | 5 | Fase futura |

Walking skeleton (Must have) Las 6 historias Must have conforman el flujo mínimo funcional: registrarse → publicar partido → buscarlo en el mapa → postularse → pagar el cupo fraccionado → calificar post-partido. Sin este ciclo completo, el modelo de negocio no puede validarse.

## Distribución de Story Points por épica

| Épica | Story Points Must | Story Points Should/Could | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 — Cuentas de usuario | 3 | 0 | 3 |
| E2 — Carta de jugador | 0 | 5 | 5 |
| E3 — Publicación de partidos | 5 | 0 | 5 |
| E4 — Búsqueda geolocalizada | 8 | 0 | 8 |
| E5 — Postulación a partidos | 3 | 0 | 3 |
| E6 — Sistema de Honor | 5 | 5 | 10 |
| E7 — Pago fraccionado | 8 | 0 | 8 |
| E8 — Retención por deserción | 0 | 5 | 5 |
| E9 — Notificaciones | 0 | 3 | 3 |
| E10 — Moderación | 0 | 0 (5 fuera de fase) | 0 |
| TOTAL | 32 | 18 | 50 |