PORTAFOLIO DE TÍTULO — KANCHA

Documento 10 / 10

User Story Mapping

Recorrido del usuario y planificación de releases — Kancha

Estudiante: Lukas Guerrero  |  Ingeniería en Informática  |  Sede Plaza Vespucio

Metodología: Scrumban  |  Fase 1  |  Agosto 2026

# User Story Mapping

## Propósito

El User Story Mapping (Jeff Patton) organiza las historias de usuario a lo largo del recorrido (journey) del usuario, permitiendo visualizar el producto completo, priorizar y definir releases. Es la herramienta que conecta el backlog con el flujo real de uso del producto.

## Estructura del mapa

| Eje / Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Eje horizontal — Backbone | Actividades principales del usuario en el orden en que ocurren (el journey de uso de Kancha). |
| Filas hacia abajo | Historias de usuario asociadas a cada actividad, ordenadas de mayor a menor prioridad. |
| Líneas de corte (releases) | Líneas horizontales que delimitan qué historias conforman cada release (MVP, Release 2, Release 3). |
| Release 1 — MVP (Must have) | Walking skeleton: flujo mínimo end-to-end funcional que valida el modelo de negocio. |
| Release 2 — Should have | Mejoras de confianza y sostenibilidad que enriquecen la propuesta de valor. |
| Release 3 — Could / Won't | Funcionalidades deseables o fuera del alcance de esta fase. |

## Mapa de Historias de Usuario — Kancha

| Actividad → | Registrarse y crear perfil | Publicar partido | Buscar y unirse | Reservar y pagar | Calificar post-partido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 MVP (Must) | HU-01 Registro de agente libre | HU-03 Publicar partido con cupos | HU-04 / HU-05 Buscar en mapa / Postularme | HU-08 Pago fraccionado | HU-06 Calificar compañeros |
| Release 2 Should have | HU-02 Perfil carta de jugador | — | — | HU-09 Retención por deserción | HU-07 Cálculo auto. de honor |
| Release 3 Could / Won't | — | — | HU-10 Notificación cupo | — | HU-11 Moderar reportes |

MVP = Release 1 (verde) | Mejoras = Release 2 (naranjo) | Futura = Release 3 (gris)

Walking skeleton — Release 1 (Must have) La fila del MVP representa el flujo mínimo funcional que debe existir para validar el modelo de negocio: (1) un usuario se registra → (2) un organizador publica un partido → (3) un agente libre lo encuentra en el mapa y se postula → (4) paga su cupo fraccionado → (5) ambos se califican post-partido. Sin este ciclo completo, Kancha no puede operar.

## Journey del usuario — detalle por actividad

| Actividad (backbone) | Tareas del usuario | HU asociadas |
| --- | --- | --- |
| Registrarse y crear perfil | Ingresar datos, elegir disciplina, confirmar correo, ver perfil inicial. | HU-01, HU-02 |
| Publicar partido | Seleccionar ubicación en mapa, definir horario y cupos, confirmar publicación. | HU-03 |
| Buscar y unirse a partido | Abrir mapa, aplicar filtros, ver detalles del partido, presionar "Unirme". | HU-04, HU-05, HU-10 |
| Reservar y pagar | Ver monto individual, seleccionar método de pago, confirmar pago, recibir comprobante. | HU-08, HU-09 |
| Calificar post-partido | Acceder a pantalla post-partido, calificar a cada compañero, enviar calificaciones. | HU-06, HU-07 |

Herramienta recomendada para edición colaborativa Miro — User Story Map Template (incluye herramienta nativa 'User Story Map'): https://miro.com/templates/user-story-map/