PORTAFOLIO DE TÍTULO — KANCHA

Documento 02 / 10

Squad y Responsabilidades

Estructura del equipo ágil y distribución de roles

Estudiante: Lukas Guerrero  |  Ingeniería en Informática  |  Sede Plaza Vespucio

Metodología: Scrumban  |  Fase 1  |  Agosto 2026

# Squad y Responsabilidades

## 2.1 Composición del equipo

Kancha se desarrolla como Proyecto de Título individual. El estudiante asume múltiples roles ágiles de forma secuencial según la etapa del sprint. Se declara explícitamente la separación de roles para mantener la trazabilidad de responsabilidades propia de un Squad Scrumban.

Marco de trabajo Scrumban (Scrum + Kanban): sprints de 2 semanas con tablero Kanban de flujo continuo para tareas técnicas. Las ceremonias Scrum se realizan en solitario como mini-retrospectivas y planificaciones documentadas.

| Rol | Responsable | Responsabilidades principales | Etapa activa |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Lukas Guerrero | Define y prioriza el backlog, redacta épicas e HU, valida criterios de aceptación y representa la voz del negocio. | Todo el proyecto |
| Scrum Master | Lukas Guerrero | Facilita ceremonias, remueve impedimentos, vela por el marco Scrumban y la cadencia de sprints. | Todo el proyecto |
| Dev – Backend | Lukas Guerrero | Diseña modelo de datos, construye la API REST, lógica de emparejamiento, reputación y pagos fraccionados. | Fase 2 (S7–S9) |
| Dev – Frontend | Lukas Guerrero | Implementa la interfaz web/móvil, mapa interactivo, perfil gamificado y flujo de reservas. | Fase 2 (S10–S12) |
| QA / Certificación | Lukas Guerrero | Diseña y ejecuta el plan de pruebas unitarias e integración, certifica calidad (Competencia C1). | Fase 2 (S13–S14) |
| DevOps | Lukas Guerrero | Configura Docker, docker-compose y repositorio GitHub con CI básico. | Fase 2 (S15) |
| Docente Guía (Stakeholder/Sponsor) | Docente asignado Portafolio de Título | Valida entregables de cada fase, evalúa avances, orienta decisiones de alcance. | Hitos de fase |
| Usuario piloto (Stakeholder externo) | Comunidad deportiva de La Florida (referencial) | Retroalimentación cualitativa sobre necesidades de organizadores y agentes libres. | Validación MVP |

## 2.2 Acuerdos de trabajo del squad

| Acuerdo | Detalle |
| --- | --- |
| Cadencia de sprints | Sprints de 2 semanas (inicio lunes, revisión/retrospectiva el viernes de la segunda semana). |
| Herramienta de gestión | GitHub Projects (tablero Kanban) para el backlog y seguimiento de tareas. |
| Control de versiones | Repositorio público en GitHub con commits semánticos (feat, fix, docs, test, chore). |
| Comunicación con stakeholders | Reunión semanal con docente guía (mínimo 20 min) + registro en bitácora de avance. |
| Definición de Terminado (DoD) | Código revisado, prueba unitaria escrita, documentación actualizada en README y tarea cerrada en el tablero Kanban. |
| Gestión de impedimentos | Impediment Log actualizado en cada sprint; escalación al docente si el impedimento persiste más de 3 días. |

## 2.3 Matriz RACI (actividades clave)

| Actividad | Lukas G. (Dev) | Docente Guía | Usuario Piloto |
| --- | --- | --- | --- |
| Redacción de Épicas e Historias de Usuario | R / A | C | I |
| Priorización del Product Backlog | R / A | C | I |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | R / A | C | — |
| Desarrollo backend y frontend | R / A | I | — |
| Ejecución del plan de pruebas | R / A | C | — |
| Validación y aprobación de entregables de fase | R | A | I |
| Retroalimentación de experiencia de usuario (UX) | I | I | R / A |

R = Responsable  |  A = Aprobador  |  C = Consultado  |  I = Informado